对历史负责  为现实服务  替未来着想

____昆明新机场建设项目档案工作情况汇报

一、建设项目简介

昆明新机场建设项目是国家“十一五”期间的重点建设工程、云南省特大型城市基础设施建设工程，定位于中国面向东南亚、南亚和连接欧亚的国家门户枢纽机场。昆明新机场建设项目自2008年开工建设，2011年12月，昆明新机场建设项目通过工程竣工验收；2012年6月28日，昆明新机场一夜转场成功投入运营。新机场建设共形成三套项目档案39000余册、竣工图83000余张、各类文件资料11万余件。

在历时五年的新机场建设过程中，在国家档案局、民航总局和云南省档案局的指导帮助下，新机场建设项目管理者始终把项目档案工作纳入项目管理的重要组成部分，纳入工程质量管理范畴，实现了“建精品档案、载世纪工程”的目标。转场一年来，项目档案在新机场的试飞、校飞及转场营运、经营管理中发挥了独特的重要作用。

二、主要做法

（一）领导高度重视。昆明新机场建设联合协调领导小组和指挥部始终把项目建档工作纳入工程建设管理范畴。省委省政府领导在省政府新机场现场办公会上多次要求参建单位对每道施工工序、隐蔽工程验收和设计变更都要有真实准确的记录，要确保工程建设全过程档案资料的完整。指挥部成立当天，就召开了第一个档案工作专题会议，对档案工作提出了四点要求：一是要强化过程管理。指档案管理要贯穿于新机场建设的全过程；二是要紧抓工程档案要与工程建设“三同步”，必须同步开展收集积累和分类整理；三是要求档案工作重点在于前端控制，必须从源头开始系统管理，树立档案意识，避免档案成为副产品。四是要求工程档案要严格审查，达到高质量、高标准，确保昆明新机场工程档案真实有效。

（二）健全档案管理机构。指挥部成立了档案工作领导小组和工程档案处。由指挥长担任档案领导小组组长；工程档案处配备5名专职档案员。指挥部档案工作根据“项目负责制”和“三同步”的管理原则，执行 “谁施工、谁负责”的工作要求，分级审核，齐抓共管，形成“以业主为中心、以监理为保证、以施工为主体”的档案资料管理模式。

（三）完善档案管理规章制度。为规范开展新机场工程档案工作，确保档案工作有法可依、有章可循，按照国家档案局、民航总局及省档案局的有关规定，指挥部统一制定了新机场工程档案管理规章制度27项，在全场区推行强力推推行，收到良好的效果。

（四）档案设施设备配置精良。为实现昆明新机场建设档案工作“规范化、标准化、数字化”的目标，指挥部为综合档案处配置了A0绘图仪、IBM服务器、图纸扫描仪、文字扫描仪、复印机、打印机、密集架等80多万元的档案硬件设施设备，为建设新机场档案管理创造了较好的工作条件。

（五）设置“档案资料专项奖”。为提高各参建单位执行档案行业规范的力度，指挥部设置“竣工验收资料专项奖”，约120万元，专门奖励档案工作突出的施工、监理和勘测设计等参建单位。另外，还把工程进度奖的10%单独作为“资料奖”，纳入工程进度目标同步考核。

（六）成立了工程档案专家组。为强化竣工资料预验收审核关，保证竣工档案质量，在档案质量监督方面提供技术支持，指挥部专门成立了15名档案专家组。档案专家组成员来自不同的参建单位、具有不同的专业技能，全部具有高级工程师的资质。档案专家组善于发现问题查找问题，对竣工资料进行预验收，提前审核把关，提出整改要求，极大地促进了现场竣工资料内容填写和整编工作。一是避免了竣工资料残缺不全，二是较好地保证了新机场工程档案的完整、准确和系统，为新机场工程争创“鲁班奖”奠定了良好的基础，提高了新机场工程项目档案质量。

三、工作成效

目前，新机场全场区工程档案工作规范有序，成效明显。

（一）竣工档案与工程实体同步通过分部分项竣工验收。通过指挥部和各参建单位的共同努力，现已按照进度节点同步完成竣工档案编制审核和移交工作，达到项目完工一项、验收一项、竣工资料归档一项的建设标准。

（二）统一施工用表，变前端控制为源头控制。为统一解决民航专业工程施工用表的不确定性，指挥部决定开展《昆明新机场工程资料系统》科研课题，旨在解决民航专业工程施工用表的统一性、规范性和标准性，变前端控制为源头控制，从源头上统一施工技术用表的规格、形式和要素，该项科研成果已被即将出台的《民航专业工程档案整理规范》所采用。

（三）积极参与《云南省建筑工程资料管理规程》和《云南省建设工程档案编制技术规程》的编研工作。通过新机场工程的实践和经验积累，同步参与了《云南省建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程档案编制技术规程》等编制工作。同时编辑出版了《指挥部管理制度汇编》、《指挥部质量安全管理制度汇编》、《指挥部工程档案规章制度汇编》等指导性文件书籍。

（四）查阅利用快捷高效。由于档案信息化建设与档案信息资源建设达到同步发展，实现档案信息资源共享的目标。档案保管从目录级上升到文件级，提高了新机场档案的查阅准确率。目前新机场档案实现“查文查档不翻本、阅文阅档不进库”的远程查阅标准。截止今年5月份，共提供查阅利用服务1173人次，调卷6943册。使工程档案“来源于工程、服务于工程”，项目档案在昆明新机场建设中保驾护航，较好地发挥了服务大局的作用。

四、几点体会

（一）“提高领导档案意识”是做好档案资料工作的根本保证。新机场建设施工监理单位多、各专业工程要求不同、技术资料人员业务能力参差不齐，对竣工资料整理、竣工图编制标准也各不相同。但在指挥部领导和参建单位项目经理的重视支持下，通过贯彻落实民航专业标准和国家档案行业规范规程，逐步改变了人们原有观念中档案工作的滞后性，杜绝了写“回忆录”的现象，全场区工程档案质量得到根本保障。

（二）“加强档案队伍建设”是做好档案工作的重要基础。新机场档案工作是一项综合性、基础性的专业工作，档案既是新机场工程的有效载体，也是建设项目的客观反映。所以，档案部门就要提前谋划和统筹安排，提前订标准、出要求，才能有利于进场的参建单位执行统一标准。

（三）“落实制度”是做好档案工作的重要环节。制度千好万好，关键在于落实和执行。档案部门作为竣工验收的终端单位，既要进行日常性指导检查，又要开展审核验收与移交整理。要做到随时随地配合支持工程部门对档案资料管理工作的开展，才能达到“载世纪工程、建精品档案”的目标。

（四）档案工作的努力方向。通过五年来的档案工作实践，我们对自身业务要求就是三句“认识上有高度、管理上用真功、服务上求突破”。首先，认识上有高度。站在整个新机场建设工程的高度，档案工作要具有前瞻性和计划性，新机场的每项建筑，档案人员都应该清楚明白，档案要能发挥“参考借鉴”和“法律依据”的功效，档案人员要能为领导起到参谋助手的作用。其次，管理上用真功。档案人员要既懂档案专业，又要懂民航工程知识、机场建设知识，要具备相当的政治理论水平和业务工作能力，这样才能鉴别工程档案资料的真伪性、完整性、准确性，区分出档案收集的重点和难点，才能提高档案质量，达到“建精品档案”的目标。最后，服务上有新突破。既要有想干事的愿望、还要有会干事的本领和干好事的业绩。档案是内容和形式的结合体，档案质量是档案工作的生命力，只有提高档案质量，树立自信自强的行业意识，这样才能把档案管理工作做得规范和标准。

尽管我们的工作取得了一定成效，但还存在很多问题，与国家档案局的要求、与先进省市相比还有较大差距。这次会议，使我们学习到许多先进经验和做法，我们将以这次交流会作为动力和新的起点，按照国家档案局的要求，进一步加强和改进项目档案工作，更好地为项目建设服务，为档案事业的发展做出新的贡献。